Resultados de pruebas en producción

Sistema Web de Gestión Financiera — IECA

Generado: 26/06/2026 22:34
Entorno: https://gestion-ieca.web.app
API: https://ieca-api.onrender.com/api

Usuarios de prueba: Admin milena.mariscal · Contable diznarda.quezada · Colaborador andres.quinde (ministerio Adolescentes).

1. Resumen ejecutivo

| Concepto | Resultado |
| --- | --- |
| Checklist manual A → G | 57/57 aprobado — validación funcional completa |
| Pruebas automatizadas (local) | Frontend 46/46 · Backend 48/49 (1 fallo SMTP local esperado) |
| Deploy frontend Firebase | Realizado |
| Inconveniente recurrente | Render Free: cold start, demoras, mensaje «despertando» |
| Pendiente infraestructura | Render Starter + SMTP (botón web Enviar resumen) — cuando se pueda pagar |
| Mejoras post-checklist | P-01 y P-04 corregidas y desplegadas; P-02 y P-03 validadas por usuario |
| Veredicto | El sistema cumple los requisitos probados en producción con datos IECA |

2. Sección A — Smoke test (10 pruebas)

| ID | Prueba | Rol | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Web carga | — | Aprobado | Login visible sin pantalla en blanco |
| A-02 | Login incorrecto | — | Aprobado | Mensaje correcto; usuario admin no existe |
| A-03 | Login admin | Admin | Aprobado | Dashboard y menú completo |
| A-04 | Login contable | Contable | Aprobado | Sin Usuarios, Ministerios ni Administración |
| A-05 | Login colaborador | Colaborador | Aprobado | Alcance solo su ministerio |
| A-06 | Ingreso pendiente | Colaborador | Aprobado | No suma al balance hasta aprobar |
| A-07 | Aprobar ingreso | Admin | Aprobado | Aparece en dashboard tras aprobar |
| A-08 | Contable solo lectura | Contable | Aprobado | Sin Aprobar/Rechazar |
| A-09 | Exportar Excel | Admin/Contable | Aprobado | Archivo .xlsx válido |
| A-10 | Bootstrap tras login | Cualquiera | Aprobado | GET /api/bootstrap OK (304 caché válido) |

3. Sección B — Auth y sesión (5 pruebas)

| ID | Prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Cerrar sesión | Aprobado | Vuelve a login |
| B-02 | Usuario corto (< 4) | Aprobado | Validación en formulario |
| B-03 | Contraseña corta (< 6) | Aprobado | Validación en formulario |
| B-04 | Recuperar contraseña | Aprobado | Flujo OK; en prod depende de SMTP |
| B-05 | Sesión expirada | Aprobado | Tras limpiar storage, sin errores en cascada |

4. Sección C — Movimientos CRUD (12 pruebas)

| ID | Prueba | Rol | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Crear ingreso | Colaborador | Aprobado | Queda pendiente |
| C-02 | Crear gasto | Colaborador | Aprobado | Queda pendiente |
| C-03 | Aprobar gasto | Admin | Aprobado | Reflejado en reportes |
| C-04 | Rechazar ingreso | Admin | Aprobado | No entra al balance |
| C-05 | Colaborador no aprueba | Colaborador | Aprobado | Sin botones de aprobación |
| C-06 | Contable no aprueba | Contable | Aprobado | Solo consulta |
| C-07 | Solo su ministerio | Colaborador | Aprobado | Solo Adolescentes |
| C-08 | Comprobante (foto) | Colaborador | Aprobado | Imagen visible al abrir |
| C-09 | Editar pendiente | Colaborador | Aprobado | Sigue pendiente |
| C-10 | Editar aprobado | Admin | Aprobado | Actualiza kardex/reportes (mes abierto) |
| C-11 | Eliminar pendiente | Colaborador | Aprobado | Desaparece de lista |
| C-12 | Eliminar aprobado | Admin | Aprobado | Balance coherente |

Extra: orden por fecha (más recientes primero) en ingresos y gastos — corregido y validado.

5. Sección D — Aportación 33 % talento (5 pruebas)

| ID | Prueba | Resultado | Observaciones / inconvenientes |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Ingreso talento 4105 | Aprobado | Pendiente hasta aprobar |
| D-02 | Al aprobar ($100) | Aprobado | $33 General · $67 neto ministerio |
| D-03 | Caso demo Andrés $182 | Aprobado | Kardex neto coherente (~$41,94) |
| D-04 | 33 % no editable | Aprobado | Movimiento automático bloqueado |
| D-05 | Borrar origen | Aprobado | Elimina también aportación en General (cascada) |

Inconveniente P-01: el 33 % tardaba en listas/dashboard al aprobar. Corregido (vista optimista + merge) y desplegado en Firebase.

6. Sección E — Reportes y dashboard (9 pruebas)

| ID | Prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | KPIs solo aprobados | Aprobado |  |
| E-02 | Gráficos | Aprobado | Sin errores de carga |
| E-03 | Filtro período | Aprobado | Totales cambian |
| E-04 | Filtro ministerio | Aprobado | Desglose por ministerio corregido en sesión |
| E-05 | Saldo disponible | Aprobado | Histórico correcto |
| E-06 | Kardex | Aprobado | Saldo = ingresos − gastos aprobados |
| E-07 | Columnas aportación | Aprobado | Período y acumulado visibles |
| E-08 | Reportes colaborador | Aprobado | Solo su ministerio |
| E-09 | Dashboard colaborador | Aprobado | Datos de su ministerio |

P-03 (reportes $0 al cargar): reportado al inicio; indicado como resuelto por el usuario.

7. Sección F — Administración / catálogo (13 pruebas)

| ID | Prueba | Resultado | Observaciones / inconvenientes |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Ministerios demo | Aprobado | 22 + General |
| F-02 | Usuarios demo | Aprobado | ~182 usuarios |
| F-03 | Staff admin | Aprobado | Milena y Orbe |
| F-04 | Staff contable | Aprobado | Diznarda |
| F-05 | Crear ministerio | Aprobado | Alta OK |
| F-06 | Duplicado ministerio | Aprobado | Error unicidad |
| F-07 | Crear colaborador | Aprobado | Login del nuevo usuario OK |
| F-08 | Email duplicado | Aprobado | Error unicidad |
| F-09 | Backup JSON | Aprobado | Exportación OK |
| F-10 | Auditoría + CSV | Aprobado | Export CSV OK |
| F-11 | Alertas email | Aprobado | GitHub Actions + correo real OK; botón web en Render Free fallaba (SMTP) — plan Starter |
| F-12 | Resumen aportación 33 % | Aprobado | Totales por ministerio; filtro corregido |
| F-13 | Contable sin /administracion | Aprobado | Redirección + toast permiso |

P-04: parpadeo «ministerio ya existe» — corregido en código y deploy.

8. Sección G — Cierre mensual (3 pruebas)

| ID | Prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Cerrar mes | Aprobado | Periodo marcado cerrado; botón deshabilitado |
| G-02 | Bloqueo crear | Aprobado | Junio bloqueado; julio permitido |
| G-03 | Bloqueo editar | Aprobado | Admin no edita/aprueba/elimina en mes cerrado |

Tras validar G, se restauró backup (~2 min) para reabrir junio. Al inicio apareció aviso Render despertando — normal en plan Free.

9. Mejoras post-checklist (P)

| ID | Tema | Resultado | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Demora 33 % al aprobar | Corregido + deploy | Vista optimista + sync lista |
| P-02 | Ocultar General en formularios | Validado por usuario | Sin cambios pendientes |
| P-03 | Reportes $0 / reset ministerio | Validado por usuario | Sin cambios pendientes |
| P-04 | Parpadeo ministerio duplicado | Corregido + deploy |  |
| — | Filtros estado por ministerio | Corregido | Contadores por ministerio |
| — | Actividad: detalle vs ingreso #N | Corregido | Descripción con detalle del origen |
| — | Test encoding aportación | Corregido | Escapes Unicode en util |

10. Infraestructura y automatización

| Tema | Resultado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Firebase Hosting (frontend) | Desplegado | Incluye P-01, P-04 y fixes recientes |
| Render API (Free) | Operativo con limitaciones | Cold start 30–60 s; restore backup lento |
| SMTP / alertas desde panel web | Pendiente | Requiere Render Starter + SMTP |
| Alertas vía GitHub Actions | Aprobado | Resumen operativo por correo (F-11) |
| Brevo API | Descartado | Eliminado del código; solo SMTP |

11. Conteo final

| Sección | Pruebas | Aprobadas | Omitidas | Fallidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Smoke | 10 | 10 | 0 | 0 |
| B Auth | 5 | 5 | 0 | 0 |
| C Movimientos | 12 | 12 | 0 | 0 |
| D Aportación | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E Reportes | 9 | 9 | 0 | 0 |
| F Admin | 13 | 13 | 0 | 0 |
| G Cierre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL checklist | 57 | 57 | 0 | 0 |

12. Inconvenientes globales (informe / tesis)

Render Free: latencia inicial, mensajes «API despertando», restore backup lento (~2 min).

SMTP en Free: envío desde botón web de Administración no fiable; workaround con GitHub Actions.

Demora visual del 33 % (P-01): resuelto antes del cierre del proyecto.

Cierre mensual irreversible: probado con backup previo y restauración exitosa.